เอกสารข้อเสนอโครงการ

Project Proposal

ระบบบริหารจัดการการยืม–คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University equipment Lending Management system (ULMs)

ฉบับร่าง (Draft 1)

รายวิชาซอฟต์แวร์วิศวกรรม (Software Engineering)

รหัสวิชา 01204341 ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อทีม: “A borrower is so far a slave.”

— Ralph Waldo Emerson kinda say

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ (preeda.l@ku.th)

จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล (jittat.f@ku.th)

# รายชื่อสมาชิกในทีม

| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | บทบาทในทีม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Project Manager |
| 2 | 6710503739 | กวินภพ จันเจือ | System Analyst |
| 3 |  |  | Front-End – Head |
| 4 |  |  | Front-End Developer |
| 5 |  |  | Front-End Developer |
| 6 |  |  | Front-End Developer |
| 7 |  |  | UI/UX Designer |
| 8 |  |  | Back-End – Head |
| 9 |  |  | Back-End Developer |
| 10 |  |  | Back-End Developer |
| 11 |  |  | Back-End – API designer* |
| 12 |  |  | Tester – Head* |
| 13 |  |  | Tester Security* |
| 14 |  |  | Tester Quality* |

# สารบัญ

รายชื่อสมาชิกในทีม	3

สารบัญ	4

1. ชื่อโครงการ (Project Name)	5

2. หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)	5

2.1 สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)	5

2.2 แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)	6

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected benefits)	6

3. วัตถุประสงค์ (Objectives)	6

4. เป้าหมาย (Goals)	7

5. ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)	8

5.1 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)	8

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)	8

5.3 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)	9

Release 1 (R01) — ฟังก์ชันหลัก	9

Release 2 (R02) — ฟังก์ชันเสริม ???	10

5.4 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	11

5.5 เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)	12

6. แผนการดำเนินงาน (Project Plan)	13

7. ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)	14

8. งบประมาณ (Project Budget)	15

8.1 ค่าใช้จ่าย (Cost)	15

8.2 มูลค่าโครงการเชิงประเมินด้านบุคลากร (Notional Man-Month)	16

ภาคผนวก: สิ่งที่ต้องทำก่อนถึงวันนำเสนอ	17

# 1. ชื่อโครงการ (Project Name)

| ชื่อโครงการ (ไทย) | ระบบบริหารจัดการการยืม–คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ (อังกฤษ) | University equipment Lending Management system |
| ชื่อย่อ | ULMs |

# 2. หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)

รูปแบบการยืม-คืนของจากมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มักใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกเช่น การบันทึกลงกระดาษ หรือ spreadsheet ที่สะดวกสำหรับการยืมในปริมาณน้อย หรือใช้งานในขณะที่ยังมีอุปกรณ์ในการดูแลไม่มาก ซึ่งทำให้การดูแลและติดตามเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่ออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานมีจำนวนมากขึ้น

## 2.1 สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)

- บันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ หรือ spreadsheet ทำให้ค้นหา ติดตาม และสรุปข้อมูลได้ยาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง

- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นใดว่าง ถูกยืม หรืออยู่ระหว่างซ่อม

- อุปกรณ์สูญหายหรือส่งคืนล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผู้ยืมอย่างเป็นระบบ

- ฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายทำให้การจัดซื้อ และจัดสรรอุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพ

## 2.2 แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)

โครงการต้องการที่จะปรับปรุงรูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการออกแบบกระบวนการยืม-คืนใหม่ให้ประสานเข้ากับระบบดิจิทอล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

## 2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected benefits)

- ลดภาระงานเอกสารและงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์

- เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้นักศึกษาที่ต้องการขอยืม หรือติดตามสถานะ

- เพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบประวัติย้อนกลับ ของทุกรายการยืม–คืน

- ลดอัตราการสูญหายและคืนล่าช้าผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

- ข้อมูลสถิติเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดซื้อหรือดูแลอุปกรณ์

# 3. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบที่ให้นักศึกษาสามารถค้นหาและขอยืมอุปกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการคำขอยืม อนุมัติ/ปฏิเสธ และติดตามการคืนอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะและจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์แต่ละชิ้นแบบเรียลไทม์

- เพื่อลดปัญหาการสูญหายและการคืนอุปกรณ์ล่าช้า ด้วยระบบแจ้งเตือนและการติดตาม

- เพื่อจัดเก็บประวัติและข้อมูลสถิติการใช้งานสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุปกรณ์

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้มีสถาปัตยกรรมครบทั้ง 4 ส่วน (Client, Application Server, API Server, Database Server) ตามข้อกำหนดของโครงการ***

# 4. เป้าหมาย (Goals)

เป้าหมายที่จับต้องได้และวัดผลได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีดังนี้

- ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาท (นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ผู้แลอุปกรณ์, ผู้ดูแลระบบ) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

- ระบบจัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน

- มีกระบวนการยืม–คืนครบวงจร ตั้งแต่ส่งคำขอ อนุมัติ รับของ คืนของ จนถึงตรวจสอบสภาพ

- มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผ่าน Email รวมถึงการแจ้งเตือนภายในแอป

- มี Dashboard และรายงานสรุปสถิติการใช้งานอุปกรณ์

- ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ส่วน โดยมี API Server แยกการทำงานออกจาก Database Server อย่างชัดเจน

# 5. ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)

## 5.1 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาทที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน Workflow ร่วมกัน

| บทบาท (Role) | คำอธิบายและสิทธิ์การใช้งานหลัก |
| --- | --- |
| นักศึกษา (Student) | ผู้ขอยืม: ค้นหา จองอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม ดูสถานะคำขอ ดูประวัติ แจ้งคืน รายงานปัญหา ความเสียหาย |
| เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Staff) | ผู้ดูแลกระบวนการ: จัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ อนุมัติคำขอ บันทึกการรับ–คืน ตรวจสอบสภาพ จัดการรายการเกินกำหนด |
| ผู้ดูแลระบบ (Admin) | ผู้ดูแลระบบโดยรวม: จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ ตั้งค่าระบบ และตรวจสอบบันทึกการใช้งาน |
| เจ้าหน้าที่ระดับสูง (Supervisor) | ผู้อนุมัติระดับสูง: จัดการอนุมัติสำหรับอุปกรณ์มูลค่าสูงที่ต้องการการอนุมัติหลายขั้น |

## 5.2 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

- นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ค้นหาอุปกรณ์ และส่งคำขอยืม (ระบุรายการและช่วงเวลา)

- ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบคำขอ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ (พร้อมระบุเหตุผลกรณีปฏิเสธ)

- เมื่ออนุมัติ นักศึกษามารับอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่กดยืนยัน เพื่อบันทึกการรับ

- นักศึกษาใช้งานอุปกรณ์ตามปรกติ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืน

- นักศึกษาคืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพและยืนยัน เพื่อบันทึกการคืน

- หากพบความเสียหาย เจ้าหน้าที่บันทึกรายการความเสียหาย จากนั้นปิดรายการ

## 5.3 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)

จัดการแผนการส่งมอบงาน 2 รอบตามปฏิทินรายวิชา (R01 R02) กำหนดขอบเขตเป็น 2 ระดับ โดยรอบแรกเน้นฟังก์ชันหลักที่ใช้งานได้ครบวงจร และรอบที่สองเป็นการขยายความสามารถ

### Release 1 (R01) — ฟังก์ชันหลัก

- ระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ตามบทบาท (Authentication & Role-based Access)

- บัญชีรายการอุปกรณ์: ค้นหา กรอง ดูรายละเอียดและสถานะคงเหลือ

- การส่งคำขอยืมรายการเดี่ยวและหลายรายการ พร้อมระบุช่วงเวลา

- รอบกระบวนการการอนุมัติ/ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่

- การบันทึกการรับ–คืน และรายงานความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดแลอุปกรณ์

- การจัดการคลังอุปกรณ์แบบหลายหน่วยต่อประเภท

- การติดตามสถานะคำขอ รออนุมัติ อนุมัติ ปฏิเสธ กำลังยืม คืนแล้ว และเกินกำหนด

- การแจ้งเตือนภายในแอป และทาง Email เมื่อสถานะเปลี่ยนหรือใกล้ครบกำหนด

- ประวัติการยืมรายบุคคล และ Dashboard พื้นฐาน

### Release 2 (R02) — ฟังก์ชันเสริม ???

- การจองล่วงหน้าแบบเลือกช่วงเวลา พร้อมปฏิทิน

- การจัดการรายการเกินกำหนด

- การติดตามการซ่อมบำรุง และทำให้สถานะอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว

- การออกรายงานและส่งออกข้อมูล

- Yada Yada

## 5.4 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมครบทั้ง 4 ส่วนตามข้อกำหนด มี API Server แยกออกมาเป็นชั้นกลางอย่างชัดเจน โดยทุกการเข้าถึงข้อมูลจะผ่าน API Server เท่านั้น ไม่ให้ Client เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง

| ชั้น (Tier) | หน้าที่ | เทคโนโลยี (ตัวเลือก) |
| --- | --- | --- |
| Client (Presentation) |  |  |
| Application Server (Business Logic) |  |  |
| API Server (API Layer) |  |  |
| Database Server (Data Layer) |  |  |

ลำดับการไหลของข้อมูล (Data Flow):  ????

## 5.5 เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

รายการเทคโนโลยีเป็นตัวเลือกเบื้องต้น

| ด้าน | เทคโนโลยี / เครื่องมือ |
| --- | --- |
| Front-End |  |
| Back-End / API |  |
| Database |  |
| Notification |  |
| Version Control | Git + GitHub |
| Design |  |
| Collaboration / PM | Miro (Whiteboard) etc. |

# 6. แผนการดำเนินงาน (Project Plan)

แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 7 ระยะ ตามปฏิทินของรายวิชา

Plan by Claude OPUS 4.8

Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.

| ระยะ (Phase) | กิจกรรมหลัก | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผลผลิต (Deliverable) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เริ่มต้น & วางแผน (สัปดาห์ 1–3) | แบ่งทีม ตั้งหัวข้อ จัดทำข้อเสนอโครงการ นำเสนอและขออนุมัติ | PM | Proposal, PPT นำเสนอ |
| 2. วิเคราะห์ความต้องการ R01 (สัปดาห์ 4–5) | เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ กำหนด User Story และ Use Case | System Analyst | เอกสารขอบเขตงาน R01 |
| 3. ออกแบบ & ต้นแบบ R01 (สัปดาห์ 6–7) | ออกแบบ UI/UX, ER Diagram, API และสถาปัตยกรรม ทำ Prototype | UI/UX, API Designer | Design Doc, Prototype |
| 4. พัฒนา R01 (สัปดาห์ 8–9) | พัฒนาฟังก์ชันหลัก ทดสอบ และ Demo | Front-End, Back-End, QA | ระบบ R01 (Demo) |
| 5. ปรับขอบเขต & ออกแบบ R02 (สัปดาห์ 10–12) | ปรับขอบเขตรอบ 3 วิเคราะห์/ออกแบบฟังก์ชันเสริม | SA, API Designer | ขอบเขต & Design R02 |
| 6. พัฒนา Second Release R02 (สัปดาห์ 13–15) | พัฒนาฟังก์ชันเสริม ทดสอบ Integration และ Demo | ALL Dev,QA | ระบบ R02 (Demo) |
| 7. สรุป & ส่งมอบ (สัปดาห์ 16) | ทดสอบรวม จัดทำเอกสารสรุป และนำเสนอ Final Release | ALL | Final Release |

# 7. ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)

ทีมขนาด 14 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานย่อย แต่ละกลุ่มมีหัวหน้าทีม (Team Leader) ช่วยประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม (Project Manager) ตามโครงสร้างด้านล่าง

| กลุ่มงาน | ตำแหน่ง | จำนวน | หน้าที่และผลผลิตหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Management & System Analyst | Project Manager (PM) | 1 | บริหารโครงการโดยรวม แบ่งงาน ติดตาม ควบคุมคุณภาพ |
|  | System Analyst | 1 | ออกแบบระบบภาพรวม เชื่อมต่อเข้ากับการใช้งานจริง |
| 2. Front-End Development | Front-End Leader | 1 | ดูแลและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ประสานกับ UI/UX |
|  | UI/UX Designer | 1 | ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานง่าย |
|  | Front-End Developer | 3 | พัฒนาหน้าจอและเชื่อมต่อ API ตามที่ออกแบบ |
| 3. Back-End Development | Back-End Team Leader | 1 | ดูแลและพัฒนาส่วนหลังบ้านและ API Server ผลผลิต: Front-End ที่ใช้งานได้ |
|  | API designer | 1 | ออกแบบโครงสร้าง API |
|  | Back-End Developer | 3 | พัฒนา API จัดการข้อมูลและตรรกะ |
| 4. Quality Assurance (3 คน) | QA Team Leader | 1 | วางแผนและออกแบบการทดสอบ กำหนดเกณฑ์ผ่าน |
|  | Quality Control | 1 | ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ |
|  | Security Tester | 1 | ทดสอบความปลอดภัยระบบ |

# 8. งบประมาณ (Project Budget)

## 8.1 ค่าใช้จ่าย (Cost)

| รายการ | รายละเอียด | ประมาณการ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| Cloud / Database |  |  |
| Hosting |  |  |
| Domain |  |  |
| Design Tool |  |  |
| สำรอง |  |  |
| รวมโดยประมาณ |  |  |

## 8.2 มูลค่าโครงการเชิงประเมินด้านบุคลากร (Notional Man-Month)

การประเมินต้นทุนแบบ Man-Month (สมมติอัตราจูเนียร์ ~18,000 บาท/Man-Month)

| กลุ่มงาน | ประมาณการ (Man-Month) | มูลค่า (บาท) |
| --- | --- | --- |
| Project Management (1 คน) |  |  |
| System Analysis & Design (1 คน) |  |  |
| Front-End Development (5 คน) |  |  |
| Back-End Development (4 คน) |  |  |
| Quality Assurance (3 คน) |  |  |
| รวมมูลค่าเชิงประเมิน |  |  |

# ภาคผนวก: สิ่งที่ต้องทำก่อนถึงวันนำเสนอ

- กรอกชื่อทีม รายชื่อสมาชิก และรหัสนักศึกษาให้ครบ 14 คน

- แต่งตั้งหัวหน้าทีมย่อยของแต่ละกลุ่มงาน

- ยืนยันขอบเขตฟังก์ชันหลักและ ฟังก์ชันเสริม

- เลือกเทคโนโลยี Front-End, Application-API, Database

- ปรับตัวเลขงบประมาณ

- ใช้ Whiteboard miroและ github

- จัดทำไดอะแกรมประกอบในรอบถัดไป ได้แก่ Architecture Diagram, ER Diagram และ Workflow Diagram

- data flow

- แก้ Draft นี้ให้เรียบร้อย

- ทำสารบัญ

- ทำ slide